ЗАПРОС О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ

(УСЛУГИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО КОНСУЛЬТАНТА)

Республика Казахстан

Проект Реформирования Налогового Администрирования

Консультационные услуги

Займ №. 7835-KZ

Республика Казахстан реализовывает Проект по реформированию налогового администрирования, софинансируемый Всемирным банком,  и намерена использовать часть средств Проекта для осуществления платежей по контракту на оказание услуг индивидуального консультанта, TARPKZ/IC-13/1 IT Консультант (местный).

- ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ И ОБЪЕМ РАБОТ

Основной целью задания является содействие КГД МФ РК в обеспечении эффективного процесса создания и внедрения информационных систем Интегрированная база данных (ИБД) и Система управления рисками (СУР) за счет выполнения следующего объема работ:

1.	В течение 10 рабочих дней со дня заключения контракта (договора) разработка План-графика выполнения работ IT- консультанта.

План-график  IT-консультанта должен быть синхронизирован с Планом-графиком реализации проекта ИС ИБД, ИС СУР

2.	Согласование результатов предпроектного обследования, проведенного поставщиком в рамках реализации контракта на разработку ИС ИБД

3.	Согласование бизнес-процессов: пользовательских, функциональных, интеграционных, системных и иных требований к ИС ИБД, ИС СУР и программному обеспечению

4.	Контроль сроков предоставления методологического материала от профильных подразделений. Согласование методик

5.	Совместно с разработчиком  подготовка и утверждение архитектуры ИС ИБД

6.	Осуществление управления проектом, контроль выполнения работ поставщиком по реализации ИС ИБД, ИС СУР в соответствии с утвержденным План-графиком по реализации ИС ИБД, ИС СУР. Идентификация возникающих в проекте проблем и рисков, разработка решений по их ликвидации и выполнение управленческих действий по решению возникших проблем.

7.	Участие в рабочей группе по управлению проектом по разработке/поставке и внедрению ИС ИБД, ИС СУР.

8.	Согласование проектной документации (СТПО, ПИМИ и др.), включая документацию по информационной безопасности, вводу в промышленную эксплуатацию

9.	Анализ, оценка и согласование проектных решений и требований, выставляемых профильными подразделениями КГД  МФ  РК в ходе разработки/поставки информационной системы. Выявление и оценка рисков при их реализации, а также соответствие их архитектуре ИС ИБД, ИС СУР

10.	Осуществление контроля качества функционала ИС ИБД, ИС СУР и его соответствие заявленным требованиям

11.	Участие в приемо-сдаточных испытаниях разработанного/поставленного/внедрённого функционала ИС ИБД, ИС СУР. Предоставление рекомендаций по разработке сценария нагрузочного тестирования для модулей и режимов ИС.

12.	Предоставление рекомендаций при проведении анализа исходного кода разрабатываемой ИС ИБД на предмет отсутствия недостатков и уязвимостей

13.	Организация и участие в мероприятиях по подготовке и вводу ИС ИБД, ИС СУР в промышленную эксплуатацию, в том числе разработка необходимой нормативной и технической документации по проекту

14.	Совместно с разработчиком ИС ИБД и ИС СУР организация мероприятий по пилотному (опытному) внедрению функционала ИС (взаимодействие с участниками проекта)

15.	Контроль работы службы технической поддержки, в том числе контроль сроков предоставления ответов, контроль качества предоставляемых ответов

16.	Участие в переговорах и совещаниях с другими государственными органами, организациями по взаимодействию с ними в части обеспечения интеграционных процессов ИС ИБД

17.	Участие в круглых столах, совещаниях с участниками системы по вопросам эксплуатации ИС.

18.	Разработка презентационных материалов (презентации, буклеты, сборники вопросов-ответов и др.) по ИС ИБД, ИС СУР

19.	Оказание консультационной помощи рабочей группе ИС ИБД, ИС СУР в части синхронизации задач проектного офиса «Повышение собираемости налогов» в рамках проекта «Модернизация 3.0». Контроль синхронизации задач проектного офиса  с планом-графиком по реализации ИС ИБД, ИС СУР

20.	Оказание консультационной помощи рабочей группе ИС ИБД, ИС СУР по части синхронизации задач по вопросам цифровизации деятельности органов государственных доходов в рамках проекта государственной программы «Цифровой Казахстан» с планом-графиком по реализации ИС ИБД, ИС СУР

Срок оказания услуг в рамках настоящего технического задания и сопутствующего контракта в течение 2017-2018 года.

Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан настоящим приглашает правомочных консультантов представить выражение заинтересованности в оказании услуг. Заинтересованные консультанты должны предоставить информацию, подтверждающую, что они имеют достаточную квалификацию для выполнения задания (письмо о выражении заинтересованности, резюме, содержащее соответствующую информацию по образованию и опыту относящегося к заданию и т.д.). Отбор осуществляется на основании опыте и квалификации кандидатов.

Если индивидуальный консультант будет предложен фирмой, то в этом случае будут оцениваться опыт и квалификация только индивидуальных консультантов, и корпоративный опыт не будет браться в расчет.

Консультантам просьба обратить внимание на п.1.9. Руководства Всемирного банка «Отбор и наём консультантов заёмщиками Всемирного Банка» (май 2004 г., и пересмотренный в октябре 2006 г.) (“Руководство по Консультантам”) касательно политики Всемирного Банка в отношении конфликта интересов.

Консультант будут отобран в соответствии с процедурами, описанными в Руководстве по Консультантам.

Квалификационные требования

| № п/п | Описание требований | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Высшее техническое, желательно дополнительно высшее экономическое образование | Копия диплома о законченном высшем образовании (в т.ч. бакалавр)* |
| 2 | Наличие международного сертификата менеджера проектов стандарта IPMA, и/или PMPи/или др., выданное аккредитованными на это организациями. Желательно наличие сертификатов в области информационной безопасности, бизнес-аналитика, системного и/или главного архитектора ПО, другие сертификаты в области информационных технологий, выданные аккредитованными на это организациями | Копия сертификата* |
| 3 | Консультант должен иметь опыт работы в должности руководителя (менеджера) IT-проектов не менее 3-х лет | Один из следующих документов, подтверждающих опыт работы: 1) копии страниц документа (трудовой книги) с записями, подтверждающими наличие требуемого опыта*; 2) копии документов (трудовой договор) с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения*; 3) выписки из документов (актов) работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение трудовых отношений; 4) выписки из документов (ведомости) выдачи заработной платы работникам; 5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный работодателем, заверенный печатью организации (при ее наличии); 6) выписки о перечисленных (обязательных) пенсионных взносах; 7) сведения о произведенных социальных отчислениях; 8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника. |
| 4 | Список проектов, в которых консультант принимал непосредственное участие и его роль в проектах, подтвержденный работодателем (работодателями). | Резюме, рекомендательные письма. |
| 5 | Знание казахского и/или русского языков обязательно, английского языка желательно | Один из следующих документов, подтверждающих опыт работы: - резюме; - копия документов об окончании учебных заведений, в обязательную программу которых входит изучение казахского или русского языков (диплом либо аттестат)*; |
| 6 | Наличие знаний и навыков в части проектирования информационных систем | Один из следующих документов, подтверждающих опыт работы: - рекомендательные письма; - копии соответствующих сертификатов*. |
| 7 | Наличие знаний и навыков по реализации высоконагруженных, масштабируемых информационных систем на технологиях Open source | Резюме, рекомендательные письма. |
| 8 | Наличие опыта проектирования архитектурных решений разного типа и интеграции разрозненных информационных систем | Резюме, рекомендательные письма. |
| 9 | Наличие опыта миграции данных при реализации новых информационных систем | Резюме, рекомендательные письма. |
| 10 | Знание и понимание принципов архитектурного дизайна, архитектурных стилей и шаблонов интеграции, хранения/обработки данных и проектирования | - послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника); - рекомендательные письма; - копии соответствующих сертификатов*. |
| 11 | Знание принципов инжиниринга организаций и описания бизнес архитектуры. Знание основ реинжиниринга бизнес-процессов | Резюме, рекомендательные письма. |
| 12 | Наличие опыта формализации задач, разработки технических требований к информационным системам | Резюме, рекомендательные письма. |
| 13 | Умение грамотно выражать и доносить свои мысли до граждан с нетехническим образованием | Рекомендательные письма. |
| 14 | Аналитический склад ума, системное мышление, ответственность, коммуникабельность, умение работать в мультизадачном режиме в условиях ограниченного времени | Рекомендательные письма. |
| 15 | На время ведения проекта постоянное нахождение (проживание) в городе Астана | Подтверждающий документ |

*с возможностью предоставления оригиналов по запросу КГД МФ РК.

Заинтересованные консультанты могут получить дополнительную информацию в рабочие дни по указанному ниже адресу с 10:00 до 17:00, либо по электронной почте.

Выражения заинтересованности (резюме консультанта и другие сопутствующие материалы) должны быть направлены до 22 сентября 2017г. включительно на указанный ниже адрес электронной почты.

Комитет государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан

Вниманию: Жангужина Бауржана, специалист по закупкам

Республика Казахстан, г.Астана, 010000

Победы 11, офис №530

тел: +7 707 758 71 58

e-mail: taxreformkz@gmail.com